**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Tuần 1: (từ ngày 11/11/2024 - 17/11/2024)**

* Về Database đã tạo được các bảng: tbl\_admin, tbl\_category\_product, tbl\_brand\_product, tbl\_product bằng migration.
* Hoàn thành việc ghép giao diện mẫu vào dự án.
* Hoàn thành chức năng đăng nhập với tài khoản admin và giao diện trang admin.
* Xây dựng thành công các chức năng thêm, xóa, sửa danh mục sản phẩm, thương hiệu sản phẩm, sản phẩm phía admin.

**Tuần 2: (từ ngày 25/11/2024 – 1/12/2024)**

* Hiển thị sản phẩm ra ngoài trang chủ, theo thương hiệu sản phẩm, theo danh mục sản phẩm thành công.
* Hoàn thành chức năng xem chi tiết sản phẩm, điều chỉnh được số lượng sản phẩm khi mua.
* Hoàn thành chưc năng đăng nhập và đăng ký cho khách hàng.
* Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng
* Hoàn thành chức năng quản lý banner bên ngoài trang chủ
* Hoàn thành chức năng tiềm kiếm sản phẩm

**Tuần 3: (từ ngày 9/12/2024 – 15/12/2024)**

* Hoàn thành chức năng quản lý tồn kho
* Cập nhật giao diện trang chủ, thêm danh mục bài viết
* Hiển thị danh mục bài viết thành công
* Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu
* Hiển thị thành công chi tiết bài viết theo từng danh mục
* Hoàn thành chức năng cập nhật tình trạng đơn hàng sau khi khách hàng đặt hàng
* Bắt đầu viết báo cáo và đã hoàn thành nội dung chương 1 và chương 2
* Vẽ sơ đồ use case tổng của dự án

**Tuần 4: (từ ngày 23/12/2024 - 29/12/2024)**

* Hoàn thành chức năng thống kê doanh số
* Đếm được số lượng lượt xem khi khách hàng xem sản phẩm
* Thống kê được lợi nhuận
* Đang hoàn thiện báo cáo
* Bắt đầu thiết kế poster